PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - ANALYTICS

Planejamento Estratégico do Projeto

Projeto: Diagnóstico de Catálogo e Avaliações de Quadrinhos     Equipe: Cláudio Vinícius Coelho Barros     Data: 12 / 10 / 2026

| Objetivo Transformar um problema real em um plano de analytics claro — antes de abrir qualquer ferramenta. Produto esperado Planejamento preenchido com 9 blocos e uma matriz de perguntas analíticas, com página, indicador, filtro e visualização provável. Formato Individual · 40 a 60 minutos · uma folha por projeto. |  | Instruções 1. Descreva o problema e o contexto. 2. Defina o objetivo e a decisão que os dados vão apoiar. 3. Liste de 6 a 8 perguntas analíticas. 4. Levante dados, indicadores e entregas. 5. Identifique público, riscos e premissas. 6. Defina próximos passos, responsáveis e prazos. Dica: As perguntas devem estar conectadas ao problema e ao objetivo do projeto. Todo indicador precisa responder a pelo menos uma pergunta.. |
| --- | --- | --- |

PEA      Projeto:  Diagnóstico de Catálogo e Avaliações de Quadrinhos

Planejamento Estratégico - Analytics

| 1 · ENTENDER |  | 1 Contexto e problema Que problema ou oportunidade motiva o projeto? Quem é afetado? Catálogo de 10.000 quadrinhos (mangás, HQs ocidentais, manhuas e webtoons), com 111 editoras e mais de 100 combinações de país de origem. Marvel, DC e editoras japonesas concentram a maior parte dos títulos, mas não fica claro quais editoras e gêneros têm maior nota média, nem quais têm mais títulos premiados. |  | 2 Objetivo e decisão O que queremos alcançar e que decisão os dados vão apoiar? Entender como nota, prêmios e status variam por editora, gênero e formato, para apoiar a decisão de quais editoras e gêneros priorizar numa curadoria ou campanha de quadrinhos. |  | 3 Perguntas analíticas O que precisamos descobrir? (6 a 8 — detalhe na matriz) P1 Quais editoras concentram mais títulos e qual a nota média de cada uma? P2 Como o gênero varia entre os países de origem? P3 Quais editoras têm maior % de títulos premiados? P4 Como a nota média varia por faixa etária (Age Rating)? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 · CONSTRUIR |  | 4 Dados Que dados existem? De onde vêm e qual a situação? D1 comic_books_10000_dataset.csv (Kaggle) — 10.000 linhas, 17 colunas, sem nulos exceto Awards D2 Awards — 60% vazio (sem prêmio); tratar nulo como "Sem prêmio", não como dado ausente D3 Country of Origin — algumas linhas com países compostos (ex.: "South Korea / Japan"); decidir se separa |  | 5 Indicadores Que medidas respondem às perguntas? Como se calculam? I1 Nota média — média de Rating por editora/gênero I2 % de títulos premiados — contagem com Awards preenchido / total I3 Distribuição de status — contagem de títulos por Status |  | 6 Entregas Que dashboards, relatórios ou modelos serão entregues? E1 Painel de editoras — dashboard com nota média, qtde de títulos e % premiados E2 Ranking dos mais bem avaliados — tabela dos 10 melhores por nota E3 Distribuição por status e faixa etária — gráfico de barras empilhadas |
| 3 · ADOTAR |  | 7 Público e uso Quem vai usar, quando e para decidir o quê? Time de curadoria/aquisição de uma livraria ou plataforma de quadrinhos, para decidir quais editoras e gêneros priorizar em compras e campanhas. |  | 8 Riscos e premissas O que pode dar errado? O que estamos assumindo? O dataset tem 10.000 títulos e pode não representar todo o mercado de quadrinhos. Países compostos (ex.: "South Korea / Japan") podem distorcer a contagem por país se não forem tratados. 60% dos títulos não têm prêmio registrado — ausência de prêmio não significa falta de qualidade. |  | 9 Próximos passos Quem faz o quê, até quando? ☐ Tratar a coluna Awards (nulo = sem prêmio) — Cláudio — 15/10/2026 ☐ Montar o painel de editoras — Cláudio — 19/10/2026 ☐ Validar os achados com o time de curadoria — Cláudio — 22/10/2026 |

MATRIZ      Preencha de 6 a 8 linhas — uma pergunta por linha

Matriz de Perguntas Analíticas

| # | Pergunta analítica | Página / seção | Indicador principal | Filtros | Visualização provável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ex. | Que fatores mais se associam ao problema estudado? | Diagnóstico | % de ocorrências por fator | Período, região | Barras horizontais |
| 1 | Quais editoras concentram mais títulos e qual a nota média de cada uma? | Visão geral | Qtde de títulos e nota média por editora | Editora | Barras horizontais |
| 2 | Como o gênero varia entre os países de origem? | Gêneros x Países | Qtde de títulos por gênero e país | País, gênero | Barras empilhadas |
| 3 | Quais editoras têm maior % de títulos premiados? | Prêmios | % de títulos com prêmio por editora | Editora | Barras horizontais |
| 4 | Como a nota média varia por faixa etária (Age Rating)? | Faixa etária | Nota média por Age Rating | Faixa etária | Barras |
| 5 | Como os títulos se distribuem por status em cada editora? | Status | Qtde de títulos por status e editora | Editora | Barras empilhadas |
| 6 | Quais são os 10 quadrinhos mais bem avaliados? | Ranking | Top 10 títulos por nota | Gênero, editora | Tabela |
| 7 | Existe relação entre número de páginas e de volumes? | Páginas x Volumes | Correlação entre Page Count e Volume Count | Formato | Dispersão (scatter) |

Checklist de revisão: ☐ Pergunta ligada ao objetivo ☐ Indicador responde a uma pergunta ☐ Dado com fonte definida ☐ Entrega com público definido